**Aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2023**

**Informationen und Status über den aktuellen Haushalt 2022 (Abgleich Plan/Ist aktuell)**

Der Vorsitzende erläuterte die umgesetzten Projekte aus 2022 gemäß dem Planansatz 2022.

* Anbau KITA Trockenraum; in 2022 komplett umgesetzt
* Ausbau Bahnhofstraße; in 2022 komplett umgesetzt und abgeschlossen (LBM und Gemeinde)
* Kosten Bürgerhaus Maring / 60% Förderung 2022/2023 Start im März, keine wesentliche Kostensteigerung zu erwarten, Ausnahme Heizungsanlage -> geringere Instandhaltung und Unterhalt
* Umsetzung neuer Fahrbahnbelag der K55 Brunnenstraße und Erneuerung Belag der K86 von Tankstelle inkl. Lieserbrücke in Maring (LBM und Gemeinde)
* Einnahmen: Verkauf von Grundstücken An der Römerkelter 35 TEUR nicht in 2022 erfolgt dafür in 2023 geplant und auch realisierbar

Nach den vorl. Daten für den Haushalt 2022 hat sich der Ergebnishaushalt von geplanten +5.200,- auf ca. + 64 TEUR verbessert. Die liquiden Mittel haben sich weiter von +350 TEUR 1.1.2022 auf +509 TEUR zum 31.12.2022 erhöht. Dies hat in erster Linie mit den Einnahmen aus dem Verkauf weiterer Grundstücke an der Römerkelter zu tun. Dazu kommen auch weiterhin stabile Gewerbesteuern und Einkommenssteuereinnahmen in 2022 gemäß dem HH Plan 2022. Aufgrund der abgestimmten Verzögerungen beim Start der Renovierung des Bürgerhauses Maring auf Woche 15 im April 2023 wurden die dafür geplanten Mittel noch nicht abgerufen.

Auch der Saldo bei Ein und Auszahlungen hat sich von 128 TEUR im Plan auf +159 TEUR bei dem vorl. Ergebnis 22 verbessert.

**Beratung und Erstellung der Haushaltsansätze bzgl. Investitionen und Instandhaltungen in 2023**

Der Vorsitzende erläuterte den ersten Planentwurf für 2023 mit allen erforderlichen Details. Dabei wurden gemeinsam einige kleinere Anpassungen vom Ausschuss in den vorläufigen Haushaltsplan eingearbeitet.



Der Vorsitzende schlug nun vor die o. g. Positionen zeitnah mit dem Kämmerer der VG, Rainer Schmidt, zu besprechen und in den Haushaltsplan 2023 einzufügen. Dieser Haushaltsplan wird bis zur nächsten Sitzung am 20.03.2023 den Ausschussmitgliedern wie üblich mit allen Unterlagen zur Verfügung gestellt. Ziel wird es sein wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erstellen.